NIVEAU 2 · PRAKTIJK · DEEL 21

Capstone — de volledige opdracht

Werkboek met opdrachten

OPDRACHTEN  7, plus zelftoets van 12 vragen

TIJD  ± 12 uur (4 uur klassikaal, 8 uur zelfstandig)

CASUS  Meridiaan Pensioen N.V.

MEENEMEN  Je opgeleverde capstone en alles wat je in niveau 2 hebt gemaakt

Voorbereiding, geen vervanging Deze cursusmap is onafhankelijk ontwikkeld door Ductus B.V. Ductus is niet gelieerd aan, geaccrediteerd door of goedgekeurd door DAMA International, IIBA, IAPP, de EDM Association of Microsoft. Dit materiaal bereidt voor op de genoemde examens en vervangt het officiële examenmateriaal niet. Bodies of knowledge, handboeken en examenblueprints worden hier niet gereproduceerd; deelnemers schaffen die bronnen zelf aan. Alle genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve houders. Examengegevens gecontroleerd in augustus 2026 — verifieer vóór inschrijving bij de bron.

# Hoe je dit werkboek gebruikt

Deze capstone kost ongeveer acht uur zelfstandig werk, verdeeld over twee weken, plus een klassikale dag met peer review en stuurgroepsessies. Begin op tijd; de zes deliverables zijn niet in één weekend te maken.

Lever alles uiterlijk drie dagen vóór de klassikale dag in, zodat je reviewpartner het kan lezen. Wie later levert, krijgt geen review — en dat is het onderdeel waar de meeste verbetering vandaan komt.

De docent speelt de opdrachtgever. Je mag hem vragen stellen zoals je een echte opdrachtgever zou bevragen; hij antwoordt zoals een echte opdrachtgever zou antwoorden, inclusief het ontwijken van vragen die hij lastig vindt.

| Opdracht | Wanneer | Werkvorm | Tijd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Intake en afbakening | Zelfstandig | Individueel | 45 min |
| 2. Assessment | Zelfstandig | Individueel | 150 min |
| 3. Prioritering en roadmap | Zelfstandig | Individueel | 120 min |
| 4. Governance-inrichting | Zelfstandig | Individueel | 120 min |
| 5. Business case en presentatie | Zelfstandig | Individueel | 105 min |
| 6. Peer review | Klassikaal | Tweetal | 60 min |
| 7. Stuurgroepsessie | Klassikaal | Individueel | 30 min |
| Eindtoets | Achteraf | Individueel | 25 min |

OPDRACHT 1  ·  45 minuten

Intake en afbakening

Doel. De opdracht scherp krijgen vóórdat je begint, inclusief wat je niet doet.

- Formuleer de vraag van de CFO in je eigen woorden, met het besluit waarvoor je voorstel dient.

- Benoem de drie randvoorwaarden en beoordeel per stuk of ze verenigbaar zijn.

- Bepaal de scope: welke domeinen en welke kennisgebieden neem je mee, en welke niet?

- Stel vijf vragen op die je aan de opdrachtgever wilt stellen, en stel ze daadwerkelijk.

- Noteer welke vraag hij ontweek en wat je daaruit afleidt.

- Leg de afbakening vast in maximaal een half A4, inclusief wat buiten scope valt.

Op te leveren. Afbakening van maximaal een half A4, vijf gestelde vragen en de constatering over de ontweken vraag.

Tip De randvoorwaarde "geen nieuwe overlegstructuren" en de eis "de definitiediscussie beslechten" lijken op gespannen voet te staan. Ze zijn verenigbaar — maar alleen als je bestaande overleggen besluitrecht geeft.

OPDRACHT 2  ·  150 minuten

Assessment

Doel. Een volwassenheidsmeting opleveren die op bewijs rust.

- Kies en snoei een raamwerk, en verantwoord beide keuzes.

- Meet minimaal zes kennisgebieden op grond van wat je in niveau 2 hebt verzameld.

- Onderbouw elke score met het zwaarste bewijsstuk en het bewijsniveau daarvan.

- Neem de scoringsdefinities letterlijk op.

- Rapporteer de spreiding waar die groot was.

- Vermeld wat je niet hebt gemeten en waarom.

- Beperk je tot maximaal vijf bevindingen met impact, gerangschikt.

Op te leveren. Assessmentrapportage van maximaal acht pagina’s.

Tip Elke score moet terug te voeren zijn op iets uit de casus: de begrippenlijst, de reject-cijfers, de drievoudige werkgever, het verwerkingsregister. Een score zonder aanwijsbaar bewijs valt bij de verdediging om.

OPDRACHT 3  ·  120 minuten

Prioritering en roadmap

Doel. Van bevindingen naar een uitvoerbaar plan met capaciteit.

- Breng de afhankelijkheden in kaart tussen alle voorgestelde maatregelen.

- Prioriteer met gedwongen rangorde, zonder gelijke plaatsen.

- Bepaal wat binnen de beschikbare capaciteit past en wat afvalt.

- Formuleer per afvaller de zin waarmee je dat aan de betrokken directeur meldt.

- Maak een roadmap van twaalf maanden met kwartaalindeling, capaciteit en afhankelijkheden.

- Markeer de zichtbare winst binnen negentig dagen en verantwoord die keuze.

- Benoem de raakvlakken met het migratieprogramma en de maatregel die vertraging voorkomt.

Op te leveren. Gerangschikte lijst met afwijsboodschappen, plus een roadmapplaat met toelichting.

Tip De zichtbare winst moet de DNB-bevinding raken. Winst die de toezichthouder niet aangaat, koopt intern minder krediet dan je denkt — dat was in deel 16 al zo en het geldt hier onverminderd.

OPDRACHT 4  ·  120 minuten

Governance-inrichting

Doel. Een inrichting ontwerpen die de definitiediscussie beslecht zonder nieuwe overleggen.

- Werk de zes bouwstenen uit, met per orgaan mandaat, samenstelling, ritme en agendabron.

- Toon aan dat je netto nul overleggen toevoegt.

- Stel de besluitrechtenmatrix op voor minimaal vijf besluittypen, met termijnen en escalatie.

- Modelleer het begripswijzigingsproces in BPMN en reken de doorlooptijd door tegen de DNB-termijn.

- Beleg de beslissing over "actieve deelnemer": wie beslist, wanneer, en welke van de vier varianten vervalt.

- Stel een KPI-set van maximaal zes indicatoren op, geen enkele die activiteit meet.

- Beschrijf wat er gebeurt als het aangewezen orgaan niet beslist.

Op te leveren. Inrichtingsvoorstel van maximaal vier pagina’s, met matrix, BPMN-schets en KPI-set.

Tip Een voorstel dat de vier definities laat bestaan, beslecht niets — hoe elegant het organogram ook is. Benoem expliciet welke variant vervalt en wie dat merkt.

OPDRACHT 5  ·  105 minuten

Business case en presentatie

Doel. Het voorstel terugbrengen tot tien slides en een gevraagd besluit.

- Bepaal welke grootheid bij deze CFO het besluit bepaalt en bouw de case daarop.

- Reken door naar een jaarbedrag met zichtbare aannames, inclusief beheerkosten.

- Benoem het risico dat niet in geld is uit te drukken.

- Bouw de presentatie van maximaal tien slides volgens de opbouw uit hoofdstuk 8.

- Formuleer het gevraagde besluit: wat, van wie, vóór wanneer, en wat er gebeurt bij nee.

- Bereid de vijf verwachte vragen voor, met je antwoord.

- Oefen de presentatie op tijd; vijftien minuten is korter dan het lijkt.

Op te leveren. Business case van maximaal twee pagina’s en een presentatie van maximaal tien slides.

Tip Slide zeven — wat er níét gebeurt — is de slide die het meest wordt weggelaten en die het meeste vertrouwen wekt. Hij laat zien dat je hebt gekozen in plaats van alles beloofd.

OPDRACHT 6  ·  60 minuten

Peer review

Doel. Het werk van een medecursist beoordelen langs de rubric, en daarmee je eigen werk scherper zien.

- Lees alle vijf deliverables van je reviewpartner zonder toelichting van de maker.

- Scoor elk onderdeel op de rubric, met per onderdeel één zin waarom.

- Controleer of elke assessmentscore terug te voeren is op bewijs uit de casus.

- Controleer of er daadwerkelijk iets afvalt in de prioritering.

- Controleer of de vier definitievarianten zijn beslecht.

- Formuleer drie vragen die je in de stuurgroepsessie zou stellen, en kies de scherpste.

- Benoem één ding dat je van zijn aanpak overneemt.

Op te leveren. Ingevulde rubric met toelichting, drie vragen en één overgenomen punt.

Tip De drie controlevragen — bewijs, afvallers, definities — zijn de drie punten waarop capstones op dit niveau het vaakst tekortschieten. Begin daar.

OPDRACHT 7  ·  30 minuten

Stuurgroepsessie

Doel. Je voorstel verdedigen voor een panel dat er belang bij heeft het niet over te nemen.

- Vijftien minuten presentatie, maximaal tien slides.

- Vraag een concreet besluit van een concreet persoon.

- Vijftien minuten vragen van het panel, dat de rollen van CFO, directeur Beleggingen en controller speelt.

- Noteer achteraf welke vraag je niet kon beantwoorden en hoe je het zou uitzoeken.

- Noteer op welk moment je merkte dat je het panel kwijtraakte, en wat je deed.

- Bepaal of je het gevraagde besluit hebt gekregen, en zo nee, waarop het strandde.

Op te leveren. Gehouden presentatie, één onbeantwoorde vraag met onderzoeksaanpak, en de uitkomst van het besluit.

Tip De directeur Beleggingen is de lastigste: hij wint er niets bij en kan blokkeren. Bereid het antwoord voor op "wat levert dit mijn domein op" — en "compliance" is geen antwoord.

# Zelftoets

12 meerkeuzevragen in de stijl van de scenariovragen die je op het examen tegenkomt. Deze vragen zijn door Ductus zelf opgesteld; het zijn geen examenvragen en ze zijn niet ontleend aan officieel examenmateriaal. De antwoorden krijg je van je docent.

Werk zonder hulpmiddelen. Noteer bij elke vraag ook je zekerheid — dat maakt de nabespreking bruikbaarder dan het aantal goede antwoorden.

1.  Een assessmentscore rust niet op bewijs uit de casus. Wat gebeurt er?

A.  Niets, scores zijn een oordeel.

B.  Hij valt om bij de verdediging.

C.  Hij moet lager worden gezet.

D.  De rubric telt hem niet mee.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

2.  In je prioritering valt niets af. Wat betekent dat?

A.  De capaciteit is toereikend.

B.  Je hebt niet geprioriteerd.

C.  De maatregelen zijn allemaal noodzakelijk.

D.  De rangorde klopt.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

3.  Waarom is "geen nieuwe overlegstructuren" geen obstakel?

A.  Omdat de CFO het toch wel toestaat.

B.  Omdat je bestaande overleggen besluitrecht kunt geven — netto nul toegevoegde overleggen is haalbaar.

C.  Omdat governance geen overleg nodig heeft.

D.  Omdat het niet in de rubric staat.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

4.  Wat maakt een governance-inrichting die de vier definitievarianten laat bestaan onvoldoende?

A.  Het organogram klopt niet.

B.  Zij beslecht de kernvraag van de opdracht niet.

C.  Er zijn te veel organen.

D.  De KPI-set ontbreekt.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

5.  Wat mist een roadmap zonder capaciteit?

A.  Niets, capaciteit komt later.

B.  Het is een wensenlijst in plaats van een plan.

C.  Alleen de kwartaalindeling.

D.  De afhankelijkheden.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

6.  Welke grootheid wint bij deze CFO?

A.  Bespaarde uren

B.  Wettelijke noodzaak, gevolgd door vermeden risico

C.  Gemiste waarde

D.  Klanttevredenheid

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

7.  Welke slide wordt het vaakst weggelaten en wekt het meeste vertrouwen?

A.  De business case

B.  Wat er níét gebeurt

C.  De roadmap

D.  De situatieschets

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

8.  De directeur Beleggingen vraagt wat het zijn domein oplevert. Wat is géén bruikbaar antwoord?

A.  Een concreet voordeel voor zijn rapportages.

B.  "Compliance."

C.  Wegnemen van een risico dat hij loopt.

D.  Minder handmatige afstemming bij zijn kwartaalcijfers.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

9.  Wat hoort er in het gevraagde besluit?

A.  Wat en van wie.

B.  Wat, van wie, vóór wanneer, en wat er gebeurt bij nee.

C.  Alleen de datum.

D.  Een samenvatting van de business case.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

10.  Waarom bewaar je de volledige capstone inclusief feedback?

A.  Voor je portfolio bij een sollicitatie.

B.  Het is het sterkste stuk in je ervaringsdossier voor de Master-beoordeling in niveau 3.

C.  Voor de hercertificering.

D.  Omdat DAMA erom kan vragen.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

11.  Je scoort onvoldoende op één van de zes rubriekonderdelen. Wat volgt?

A.  De hele capstone opnieuw.

B.  Alleen dat onderdeel opnieuw leveren.

C.  Geen toegang tot niveau 3.

D.  Een herkansing van de presentatie.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

12.  Wat verandert er in niveau 3 ten opzichte van niveau 2?

A.  De casus wordt vervangen.

B.  De schaal: van één opdracht naar een meerjarig programma, en van een stuurgroep naar een board met een toezichthouder ernaast.

C.  Er komen meer examens.

D.  Het wordt technischer.

Antwoord: ______     Zekerheid:  laag / gemiddeld / hoog

# Reflectie

Rond het deel af met drie korte antwoorden. Bewaar ze — je hebt ze nodig bij de capstone van dit niveau.

### Welk onderdeel van de capstone kostte je het meeste tijd, en had je dat vooraf zo ingeschat?

### Welke vraag uit de stuurgroepsessie blijft bij je hangen?

### Wat neem je uit heel niveau 2 mee naar je opdracht van volgende maand?