Deel 1 — Waarom projecten mislukken

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

Dagdeel: 1 (van 10 dagdelen in niveau 1) · Duur: circa 3 uur, inclusief pauze

Doel van dit deel: deelnemers laten voelen waaróm projectmanagement als vak bestaat, voordat er één methode-term valt. Alles in dit deel is herkenbaar uit eigen ervaring — dat is bewust: WGP 2.0 moet als "ja, dát ken ik" landen, niet als abstract lesmateriaal.

## Opbouw en timing

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Opening, kennismaking, positionering van de hele cursus (drie niveaus, drie certificeringslijnen) | Presentatie |
| 0:15–0:40 | Het WGP 2.0-dossier + zeven bevindingen (reader §1–2) | Presentatie + korte discussie |
| 0:40–0:55 | Opdracht 1.1 — bevindingen herkennen | Individueel + klassikale bespreking |
| 0:55–1:05 | Pauze |  |
| 1:05–1:20 | Project vs. lijnwerk, project/programma/portfolio (reader §3–4) | Presentatie |
| 1:20–1:35 | Opdracht 1.2 en 1.3 | Individueel/tweetallen + bespreking |
| 1:35–1:55 | Certificeringslandschap (reader §5) | Presentatie |
| 1:55–2:10 | Opdracht 1.4 | Klassikaal |
| 2:10–2:20 | Vooruitblik cursus + reflectievraag | Presentatie/afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- Begin met de mislukking, niet met de theorie. Vertel het WGP 2.0-verhaal als verhaal — met de druk van de eindfase, de stuurgroep die "toch nog een keer akkoord gaf ondanks twijfels" — voordat je de zeven bevindingen als lijst toont. Deelnemers die zelf een vergelijkbare ervaring hebben, herkennen het sneller uit een verhaal dan uit een opsomming.

- De koppeling "zeven bevindingen = zeven principes" is de kern van dit deel. Zeg er expliciet bij dat dit geen toeval is, maar leg nog niet uit wélke principe bij welke bevinding hoort — dat komt in deel 2. Hier is het doel dat deelnemers de bevindingen zelf kunnen herkennen en verwoorden, niet dat ze de principes al kennen.

- Bij opdracht 1.2 (project of geen project) is vraag c de instinker. Een nieuw team inrichten voelt voor veel deelnemers als "een project", omdat het eenmalig werk kost. Laat doorvragen: is het team zelf tijdelijk, of blijft het bestaan? Het inrichten kán een klein project zijn (het opzetten), maar het team dat daaruit ontstaat is lijnwerk. Dit onderscheid — activiteit-met-projectkenmerken versus het permanente resultaat ervan — komt in niveau 2 terug bij de overdracht van programma naar lijnorganisatie (deel 21).

- Bij opdracht 1.3 is het doel niet de "juiste" laag te vinden, maar het onderscheidend criterium hardop te laten benoemen. Stuur door te vragen: "wat zou er gebeuren als je dit initiatief op het niveau eronder zou aanpakken?" Bij (b) bijvoorbeeld: als je de vijf mutatie-initiatieven als vijf losse projecten aanstuurt zonder programmalaag, wie bewaakt dan dat de doorlooptijd-halvering — die geen van de vijf projecten alleen kan realiseren — daadwerkelijk gehaald wordt?

- Het certificeringslandschap (§5) is voor sommige deelnemers puur informatief, voor anderen direct loopbaanrelevant. Peil aan het begin van de sessie (kort, mondeling) wie al een certificering heeft of overweegt — dat bepaalt hoeveel tijd je aan opdracht 1.4 besteedt.

## Modelantwoorden — Opdracht 1.1

a → bevinding 5 (geen toleranties/escalatie): "groen" blijven rapporteren tot twee weken voor de deadline duidt op het ontbreken van een mechanisme om afwijkingen tijdig, kleinschalig te melden.

b → bevinding 7 (geen zicht op baten): niemand meet het beoogde resultaat na oplevering.

c → bevinding 6 (risico's zonder eigenaren): de risico's stonden er, maar zonder eigenaarschap gebeurde er niets mee.

d → bevinding 3 (één grote fase): geen tussentijds beslismoment betekent geen kans om bij te sturen vóór het te laat is.

e → bevinding 1 (geen levende business case): de onderbouwing is nooit herijkt tegen de actuele situatie.

f → bevinding 4/5 grensgeval: dit wijst op de afwezigheid van toleranties — €200 zou normaal binnen de tolerantie van een projectmanager moeten vallen. Beide antwoorden (4 of 5) zijn met argumentatie te verdedigen; laat deelnemers het verschil beargumenteren.

g → bevinding 2 (stuurgroep zonder bevoegdheid): mandaat ontbreekt.

## Modelantwoorden — Opdracht 1.2

a. Geen project: dit is jaarlijks terugkerend, dus niet tijdelijk in de zin van eenmalig, en niet uniek.

b. Project: tijdelijk, uniek resultaat (nieuw portaal), business case gedreven.

c. Het inrichten zelf kan een (klein) project zijn; het team dat ontstaat is lijnwerk — geef ruimte voor beide invalshoeken, zie didactische aanwijzing hierboven.

d. Project: eenmalige migratie met duidelijk eindpunt en resultaat.

## Modelantwoorden — Opdracht 1.3

a. Project — enkelvoudig, afgebakend resultaat.

b. Programma — de doorlooptijd-halvering is een baat die geen van de vijf projecten alleen realiseert; dat is precies het kenmerk van programmaniveau.

c. Portfolio-niveau — een keuze tussen initiatieven onder resourcebeperking, geen uitvoering van één initiatief.

d. Programma/transitieniveau met externe verantwoording — dit is de niveau 3-casus; benoem dat toezicht (DNB/AFM) een extra laag toevoegt die in niveau 3 behandeld wordt.

## Modelantwoorden — Opdracht 1.4

a. IPMA-D — kennisgericht instapniveau, geen ervaringseis.

b. PRINCE2 Foundation (en op termijn Practitioner) — de organisatie vraagt expliciet om methodekennis.

c. MSP Foundation, op termijn Practitioner, eventueel aangevuld met IPMA-C als de organisatie ook competentiegericht beoordeelt.

d. PMP (en op termijn PgMP) — sluit aan bij de standaard die de opdrachtgevers hanteren; bespreek hier kort dat dit in deel 16 verder aan bod komt.

## Veelgestelde vragen

- "Moeten we alle vier de certificeringen halen?" Nee — de cursus leidt toe naar PRINCE2 + IPMA per niveau als hoofdlijn, met MSP vanaf niveau 2. PMI is vergelijkingskader, geen examendoel binnen deze cursus.

- "Is IPMA moeilijker dan PRINCE2?" Anders, niet per se moeilijker: IPMA vraagt aantoonbare praktijkervaring en een assessmentgesprek, PRINCE2 vraagt kennis van en het kunnen toepassen van een vaste methode. Bij IPMA-B en -A telt ervaring als toelatingseis, niet alleen als leerstof.