Deel 7 — Processen: opstarten, initiëren, sturen

Niveau 1 Fundament · Project- en Programmamanagement

## Opdracht 7.1 — Welk proces, welke activiteit? (individueel, 15 min)

Plaats elk van de volgende activiteiten bij het juiste proces (SU, IP of DP):

a. De stuurgroep besluit, op basis van het projectbrief, dat de projectmanager mag beginnen met het uitwerken van de volledige PID.

b. De projectmanager stelt de risicomanagementaanpak op.

c. De Executive wordt benoemd door corporate/programmaniveau.

d. Het Project Plan wordt opgesteld met volledige product-based planning.

e. De stuurgroep geeft, naar aanleiding van een onverwacht Exception Report, tussentijds sturing.

f. Lessen uit eerdere, vergelijkbare projecten worden opgehaald.

g. De stuurgroep autoriseert het project zelf, op basis van het PID.

h. De communicatiemanagementaanpak, inclusief rapportagefrequenties, wordt vastgelegd.

## Opdracht 7.2 — Van mandaat tot PID (tweetallen, 20 min)

Stel dat Meridiaan een nieuw, klein project start: een self-service wachtwoordherstelfunctie voor het werkgeversportaal.

a. Schrijf een fictief, kort projectmandaat (drie tot vier zinnen): wie geeft het af, wat is de aanleiding, wat is de grove verwachting?

b. Noem drie concrete activiteiten die tijdens Starting up a Project zouden moeten gebeuren voor dit project, en wie ze uitvoert.

c. Noem drie onderdelen die in het PID terecht zouden moeten komen tijdens Initiating a Project, en leg per onderdeel uit welke practice (deel 3–6) hierachter zit.

## Opdracht 7.3 — Waarom Directing a Project niet aan één fase gebonden is (klassikaal, 10 min)

De reader (§4) legt uit dat Directing a Project, anders dan de andere processen, van begin tot eind doorloopt. Bedenk, uitgaand van bevinding 2 en 3 uit deel 1, wat er concreet mis zou gaan als een stuurgroep Directing a Project wél als "één fase, aan het begin" zou benaderen in plaats van als doorlopend proces.

## Opdracht 7.4 — SU versus IP: het verschil in gewicht (klassikaal, 10 min)

De reader benadrukt dat SU bewust lichtgewicht is, terwijl IP een volwaardige fase is. Bedenk twee redenen waarom PRINCE2 dit onderscheid maakt — wat zou er misgaan als een organisatie evenveel tijd en geld in SU zou steken als in IP?

## Reflectievraag (afsluitend)

Bij de herstart van WGP 2.0 zijn de zeven bevindingen uit deel 1 letterlijk de lessen die tijdens Starting up a Project worden "opgehaald" (reader §5, stap 2). Wat zou er volgens jou mis kunnen gaan als dat ophalen van lessen slordig gebeurt — puur pro forma, zonder dat de bevindingen ook echt worden vertaald naar concrete keuzes in de rest van SU en IP?