## Slide 1
Niveau 1 · Deel 10: Examentraining en capstone
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Twee doelen
•
Examentraining: PRINCE2 7 Foundation (en IPMA-D)
•
Capstone: het PID van WGP 2.0 verdedigd voor een stuurgroep

## Slide 3
PRINCE2 Foundation: het format
•
60 vragen · 60 minuten · 60% (36/60) · closed book
•
Vier vraagvormen: standaard, missing-word, lijst, negatief

## Slide 4
Drie klassieke examenvallen
•
1. Principe vs. practice/proces
•
2. Tijdgedreven vs. gebeurtenisgedreven
•
3. Issue vs. risico

## Slide 5
Figuur 10-1 — drie vallen met een voorbeeld per val
Examenval | Onderscheid
Principe vs. practice/proces | Principes worden nooit getailord — practices en processen wel
Tijdgedreven vs. gebeurtenisgedreven | Een Highlight Report is altijd tijdgedreven, een Exception Report altijd gebeurtenisgedreven
Issue vs. risico | Een risico is onzeker, een issue is een feit

## Slide 6
IPMA-D: herhaling
•
± 50% meerkeuze, ± 50% open/rekenvragen
•
Netwerkplanning en Earned Value Analysis moeten vlot zitten

## Slide 7
Proefexamen
•
20 vragen, 20 minuten — simuleer het echte tempo

## Slide 8
De capstone-opdracht
•
Groepen van ca. vier
•
Stel het volledige PID op voor de herstart van WGP 2.0
•
Verdedig het voor een stuurgroep (Executive, Senior User, Senior Supplier)

## Slide 9
Wat het PID bevat
•
Tailoring · Business case · Rollen · PPD/PBS/PFD · Kwaliteitsaanpak · Issue-aanpak · Risicoregister · Toleranties · Stakeholderanalyse

## Slide 10
Figuur 10-2 — checklist met verwijzing naar deel 2-9 per onderdeel
Onderdeel van het PID | Uitgewerkt in
Tailoring-verantwoording | Deel 2
Business case | Deel 3
Projectorganisatie (rollen) | Deel 3
PPD, PBS en PFD | Deel 4
Kwaliteitsmanagementaanpak | Deel 5
Issue- en wijzigingsbeheeraanpak | Deel 5
Risicomanagementaanpak | Deel 6
Communicatie- en voortgangsaanpak (toleranties) | Deel 6
Stakeholderanalyse | Deel 9

## Slide 11
De verdediging
•
20–25 minuten per groep
•
Korte presentatie + kritische bevraging
•
De stuurgroep test: is dit écht voorkomen, of alleen genoemd?

## Slide 12
De beoordelingsrubric
•
1. Volledigheid en samenhang
•
2. Tailoring-verantwoording
•
3. Sluiting van de zeven bevindingen
•
4. Overtuigende verdediging

## Slide 13
Zelfevaluatie vooraf
•
Kun je elke bevinding koppelen aan een concrete maatregel?
•
Kun je elke tailoring-keuze hardop verantwoorden?

## Slide 14
De hele boog van niveau 1
Bevindingen → principes → practices → processen → IPMA-D → verdedigd

## Slide 15
Vooruitblik niveau 2
•
Van project naar programma: het Programma Mutatieplatform
•
PRINCE2 Practitioner · MSP Foundation · IPMA-C