## Slide 1
Niveau 2 · Deel 11: Van project naar programma
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Nieuwe casus
•
Het Programma Mutatieplatform
•
WGP 2.0 is nu één van vijf gecoördineerde initiatieven

## Slide 3
MSP geïntroduceerd
•
Managing Successful Programmes, 5e editie
•
Zelfde architectuur als PRINCE2: principes/themes/processen

## Slide 4
Wanneer wél een programma
•
Gedeelde, strategische uitkomst die geen enkel project alleen kan opleveren
•
Toets: zou het weghalen van de programmalaag een beoogde baat onmogelijk maken?

## Slide 5
Wanneer géén programma
•
Losse projecten zonder gedeeld doel → overbodige overhead
•
Dan: portfoliocoördinatie (deel 20), geen programma

## Slide 6
Drie elementen, vertrouwde architectuur
Laag | PRINCE2 (niveau 1) | MSP (dit deel)
Niet-onderhandelbare uitgangspunten | Zeven principes | Zeven principes
Governance-onderwerpen (hoe bestuurd wordt) | Zeven practices | Zeven themes
Levenscyclus | Zeven processen, overwegend lineair | Zeven processen, grotendeels cyclisch (per tranche)

## Slide 7
De zeven MSP-principes
•
1. Lead with purpose
•
2. Collaborate across boundaries
•
3. Deal with ambiguity
•
4. Align with priorities
•
5. Deploy diverse skills
•
6. Realize measurable benefits
•
7. Bring pace and value

## Slide 8
Vergelijk met PRINCE2
•
Verwant, niet identiek
•
Programma stuurt op strategische uitlijning over jaren
•
Project stuurt op gerechtvaardigde investering over maanden

## Slide 9
De zeven themes
•
Organization · Design · Justification · Structure · Knowledge · Assurance · Decisions
•
Elk teruggebracht tot één woord in de 5e editie

## Slide 10
Programma-organisatie
Niveau / rol | Verantwoordelijkheid
Sponsoring Group | Senior leiders boven het programma; leggen verantwoording af aan de bestuurders van de investerende organisatie(s)
Programme Board — Senior Responsible Owner (SRO) | Eindverantwoordelijk voor het programma; stuurt over een langere horizon en meerdere projecten tegelijk
Programme Board — Programme Manager | Dagelijkse leiding van het programma namens de SRO
Programme Board — Business Change Manager (BCM) | Verantwoordelijk voor de daadwerkelijke adoptie van nieuwe capabilities in de organisatie namens de SRO
Programme Office | Ondersteunende functie voor beheersing en capaciteit, op programmaniveau

## Slide 11
SRO en Programme Manager
•
Verwant aan Executive en projectmanager
•
Maar: stuurt over langere horizon, meerdere projecten tegelijk

## Slide 12
De Business Change Manager
•
Geen PRINCE2-equivalent
•
Verantwoordelijk voor adoptie — het gat dat bevinding 7 blootlegde

## Slide 13
De zeven processen: de programmalevenscyclus

## Slide 14
Cyclisch vs. lineair
•
PRINCE2: overwegend lineair, van start tot afsluiting
•
MSP: 5 van de 7 processen herhalen zich per tranche

## Slide 15
Het Programma Mutatieplatform
•
1. WGP 2.0 · 2. Interne mutatieautomatisering · 3. Koppeling kernsysteem · 4. Validatieregels/datakwaliteit · 5. Trainings-/veranderaanpak
•
Samen: doorlooptijdhalvering — los: slechts een deeloplossing

## Slide 16
Vooruitblik
•
Deel 12 (2 dagdelen): benefits management — benefit maps en profiles