Deel 12 — Benefits management I (twee dagdelen)

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

Dagdelen: 12a en 12b (deel 2 van niveau 2, twee dagdelen — het zwaartepunt van het niveau) · Duur: circa 3 uur per dagdeel

Doel van dit deel: benefits management niet als theorie laten landen, maar als vaardigheid — de benefits map-oefening (opdracht 12.2) is het hart van dit deel en verdient de meeste tijd en de meeste begeleiding.

## Opbouw en timing — Dagdeel 12a

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Terugblik deel 11, waarom benefits management het zwaartepunt is (reader §1) | Presentatie |
| 0:15–0:35 | Van PRINCE2's keten naar MSP's netwerk (reader §2) | Presentatie |
| 0:35–1:00 | Opdracht 12.1 | Individueel + bespreking |
| 1:00–1:10 | Pauze |  |
| 1:10–1:35 | De benefits map bouwen: de twee vragen, groepswerk als vereiste (reader §3) — demonstreer eerst zelf een klein voorbeeld op het bord | Presentatie, interactief |
| 1:35–2:25 | Opdracht 12.2 — de kernoefening | Groepswerk |
| 2:25–2:30 | Korte terugblik, vooruitblik dagdeel 12b | Afsluiting |

## Opbouw en timing — Dagdeel 12b

| Tijd | Onderdeel | Vorm |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:15 | Terugblik op de benefits maps van dagdeel 12a | Klassikaal |
| 0:15–0:35 | Het benefit profile (reader §4) | Presentatie |
| 0:35–0:55 | Opdracht 12.3 | Tweetallen |
| 0:55–1:10 | Benefits management strategy en realisatieplan (reader §5) | Presentatie |
| 1:10–1:20 | Pauze |  |
| 1:20–1:40 | Prioriteren met de benefits mapping grid (reader §6) | Presentatie |
| 1:40–2:00 | Opdracht 12.4 | Klassikaal |
| 2:00–2:15 | De rol van de BCM, toegepast op het Programma Mutatieplatform (reader §7–8) | Presentatie |
| 2:15–2:30 | Opdracht 12.4 reflectievraag, vooruitblik | Afsluiting |

## Didactische aanwijzingen

- Demonstreer de "Hoe?"/"Waarom?"-techniek eerst zelf met een klein, laagdrempelig voorbeeld (bijvoorbeeld: een nieuwe fietsenstalling bij kantoor) voordat groepen aan opdracht 12.2 beginnen. Deelnemers die de techniek niet eerst zien voordoen, blijven vaak steken op het niveau van enablers en business changes zonder ooit een écht end benefit te bereiken.

- De valkuil bij opdracht 12.2 is stoppen bij een intermediate benefit die aanvoelt als eindpunt. Stuur actief door te vragen "en dus? wat levert dát weer op voor de organisatie als geheel?" — een baat als "minder handmatige nabewerking" is vrijwel nooit het eindpunt; vraag door tot een strategisch niveau (doorlooptijd, kosten, klanttevredenheid, toezichtcompliance).

- Laat de kaartuitwisseling in opdracht 12.2d serieus gebeuren — dit is het leermoment, niet een afrondingsformaliteit. Een groep ziet zelden de eigen blinde vlekken; een andere groep wel.

- Bij het benefit profile (opdracht 12.3) is de meetmethode inclusief nulmeting het onderdeel waar het vaakst wordt gesjoemeld. Vraag door: "hoe wéét je dat dit daadwerkelijk verbeterd is, en waartegen vergelijk je dat?" Zonder nulmeting is elke latere claim over gerealiseerde baten onverifieerbaar — exact het probleem van bevinding 7 uit niveau 1.

- De benefits mapping grid (opdracht 12.4) is bewust een kort onderdeel — het is een hulpmiddel, geen doel op zich. Voorkom dat de discussie te lang blijft hangen bij de precieze plaatsing van elk kwadrant; de waarde zit in het gesprek over prioriteit, niet in een exacte score.

## Modelantwoorden — Opdracht 12.1

a. Enabler

b. Business change

c. End benefit

d. Intermediate benefit

e. Dis-benefit

f. Enabler

## Modelantwoorden — Opdracht 12.2

Geen uniek antwoord; een sterke benefits map voor het gegeven voorbeeld zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

- Enablers: geautomatiseerde detectieregels voor pensioenopgaven, een controle-dashboard voor de afdeling die opgaven verstuurt.

- Business change: medewerkers controleren gesignaleerde afwijkingen vóór verzending in plaats van steekproefsgewijs achteraf.

- Intermediate benefit: minder foutieve opgaven die daadwerkelijk worden verstuurd.

- End benefit: minder klachten en correcties na verzending, met als verdere doorvraag mogelijk: hoger vertrouwen van deelnemers in de juistheid van hun pensioenoverzicht (een strategisch, reputatiegerelateerd doel).

- Dis-benefit: extra werklast voor de controlerende medewerkers in de periode direct na invoering, totdat de detectieregels voldoende zijn verfijnd.

## Modelantwoord — Opdracht 12.3

Beoordeel op: een eigenaar die daadwerkelijk operationeel verantwoordelijk kan zijn (niet automatisch de programmamanager); een meetmethode die specifiek en herhaalbaar is (bijvoorbeeld: aantal correctieverzoeken per kwartaal, vergeleken met een nulmeting over het voorgaande jaar); expliciet benoemde afhankelijkheden (bijvoorbeeld: afhankelijk van zowel de detectieregels als de daadwerkelijke naleving door medewerkers).

## Modelantwoorden — Opdracht 12.4

a. Waarschijnlijk hoge impact/makkelijk te realiseren — direct effect, relatief beperkte technische inspanning.

b. Hoge impact/moeilijk te realiseren — zorgvuldig afwegen, mogelijk gefaseerd aanpakken.

c. Lage tot gemiddelde impact/makkelijk te realiseren — een goede quick win om vroeg momentum te tonen.

d. Potentieel hoge impact, maar moeilijk te realiseren (cultuurverandering kost tijd) — vereist aanhoudende aandacht via Embed the Outcomes (deel 11, §7), niet een eenmalige interventie.

## Veelgestelde vragen

- "Is een benefits map hetzelfde als het Product Flow Diagram uit PRINCE2 (deel 4)?" Verwant in vorm (een netwerkdiagram met pijlen), maar fundamenteel anders in inhoud: het PFD toont productafhankelijkheden binnen één project, de benefits map toont hoe baten op programmaniveau, over meerdere projecten heen, met elkaar samenhangen.

- "Wie is uiteindelijk verantwoordelijk als een baat niet wordt gerealiseerd?" De operationele eigenaar uit het benefit profile is verantwoordelijk voor het volgen en signaleren; de BCM is verantwoordelijk voor het escaleren en bijsturen namens de SRO, die uiteindelijk verantwoording aflegt aan de sponsoring group.