## Slide 1
Niveau 2 · Deel 12: Benefits management I
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Het zwaartepunt van niveau 2
•
Benefit Realisation Management stuurt de andere themes aan
•
Design, Justification en Structure bestaan om baten mogelijk te maken

## Slide 3
Van keten naar netwerk
•
PRINCE2: output → capability → outcome → benefit (lineair)
•
MSP: een netwerk van enablers, business changes, intermediate en end benefits

## Slide 4
De vijf elementen
Enablers · Business changes · Intermediate benefits · End benefits · Dis-benefits

## Slide 5
De benefits map: twee vragen
•
"Hoe?" → naar links, richting enablers
•
"Waarom? / So what?" → naar rechts, richting hogere baten

## Slide 6
Groepswerk, geen individuele tekenoefening
•
Verschillende perspectieven nodig
•
Voorkomt weerstand later in het programma
•
De kaart is een levend document

## Slide 7
Voorbeeld: fietsenstalling

## Slide 8
Van kaart naar profiel
•
Benefits map = het netwerk als geheel
•
Benefit profile = één baat, in detail

## Slide 9
Wat een benefit profile bevat
•
Beschrijving
•
Operationele eigenaar
•
Meetmethode + nulmeting
•
Afhankelijkheden
•
(bij dis-benefits: wie geraakt wordt, hoe ernstig)

## Slide 10
Benefits management strategy
•
Het overkoepelende document
•
Ontwikkeld door de BCM namens de SRO

## Slide 11
Benefits realisation plan
•
Volgt realisatie over tijd
•
Gekoppeld aan tranches (deel 15)
•
Ook baten ná het programma blijven gepland

## Slide 12
Prioriteren: de benefits mapping grid
•
Hoge impact/makkelijk: prioriteren
•
Hoge impact/moeilijk: zorgvuldig afwegen
•
Lage impact/makkelijk: quick win
•
Lage impact/moeilijk: heroverwegen

## Slide 13
Figuur 12-3 — 2×2-grid impact × gemak van implementatie
 | Makkelijk te implementeren | Moeilijk te implementeren
Hoge impact | Prioriteren — belangrijkste stuwende baten | Zorgvuldig afwegen tegen kosten en risico
Lage impact | Quick win — vroeg vertrouwen en momentum opbouwen | Heroverwegen of dit de moeite waard is

## Slide 14
De Business Change Manager
•
Voorzit batenreviews
•
Stemt af met de sponsoring group over validatie
•
Verantwoordelijk voor de vertaalslag naar business changes

## Slide 15
Toegepast: Programma Mutatieplatform
Element | Inhoud
Enablers | Werkgeversportaal (WGP 2.0); geautomatiseerde interne mutatieverwerking; nieuwe kernsysteemkoppeling; herziene validatieregels; trainings- en veranderprogramma
Business changes | Werkgevers dienen mutaties zelf digitaal in; Klantcontact behandelt uitzonderingen in plaats van elke mutatie handmatig; foutieve mutaties worden bij invoer al gesignaleerd
Intermediate benefit | Minder handmatige nabewerking per mutatie
End benefit | 50% kortere doorlooptijd van werkgeversmutaties
Dis-benefit | Tijdelijke stijging van vragen bij de IT-helpdesk in de eerste maanden na livegang

## Slide 16
Vooruitblik
•
Tweede dagdeel: businesscase op programmaniveau (deel 13)
•
Later: deel 21, batenrealisatie overgedragen aan de staande organisatie