## Slide 1
Niveau 2 · Deel 22: Examentraining en capstone
Project- en Programmamanagement

## Slide 2
Twee doelen
•
Examentraining: PRINCE2 7 Practitioner, MSP Foundation, IPMA-C herhaald
•
Capstone: het Programma Mutatieplatform verdedigd voor de sponsoring group

## Slide 3
PRINCE2 7 Practitioner: het format
•
70 scenariovragen · 150 minuten · 60% (42/70) · open boek
•
Toepassing en tailoring, geen reproductie

## Slide 4
MSP 5e editie Foundation: het format
•
60 vragen · 60 minuten · 60% (36/60) · closed book
•
Zelfde format als PRINCE2 Foundation, nu MSP-inhoud

## Slide 5
IPMA-C: herhaling
•
Schriftelijk deel + assessmentgesprek
•
Praktijkbewijs, niet alleen theorie

## Slide 6
Drie nieuwe examenvallen
•
1. Projecttolerantie vs. programmatolerantie
•
2. Tranche Review vs. Managing a Stage Boundary
•
3. MSP-rollen vs. PRINCE2-rollen verwisseld

## Slide 7
Figuur 22-1 — drie vallen met voorbeeld per val
Examenval | Onderscheid
Projecttolerantie vs. programmatolerantie | Projecttolerantie wordt binnen één project bewaakt door de projectmanager; programmatolerantie op geaggregeerd niveau door de Programme Board
Tranche Review vs. Managing a Stage Boundary | Een Tranche Review beoordeelt het hele programma bij een tranche-overgang; Managing a Stage Boundary beoordeelt één project bij een faseovergang
MSP-rollen vs. PRINCE2-rollen verwisseld | De SRO is geen 'Executive van het programma'; de Business Change Manager heeft helemaal geen PRINCE2-equivalent

## Slide 8
Proefexamen
•
20 vragen, 25 minuten

## Slide 9
De capstone-opdracht
•
Groepen van ca. vier
•
Het volledige Programma Mutatieplatform samengesteld en verdedigd

## Slide 10
Wat het programmadossier bevat
•
Blueprint · Benefits map · Business case · Governance
•
Tranches · Leveringsbenadering · Afhankelijkheden · Risico's
•
Stakeholders · P3O-inbedding · Overdrachtsplan

## Slide 11
Figuur 22-2 — checklist met verwijzing naar deel 11-21 per onderdeel
Onderdeel van het programmadossier | Uitgewerkt in
Vision statement en blueprint (POTI-model) met gap-analyse | Deel 15
Benefits map en minstens twee benefit profiles | Deel 12
Programmatische business case (vijf bouwstenen) | Deel 13
Governancestructuur (sponsoring group, Programme Board, Programme Office) | Deel 14
Tranche-indeling met motivatie | Deel 15
Leveringsbenadering per project (voorspellend, agile of hybride) | Deel 16
Afhankelijkheidsoverzicht tussen de vijf projecten | Deel 17
Geaggregeerde risico's en assurance-opzet | Deel 18
Stakeholderanalyse inclusief minstens één coalitie | Deel 19
Notitie over P3O-inbedding | Deel 20
Overdrachtsplan voor batenrealisatie | Deel 21

## Slide 12
De verdediging
•
25–30 minuten per groep
•
Sponsoring group test: begrijp je écht het verschil tussen project- en programmaniveau?

## Slide 13
De beoordelingsrubric
•
1. Samenhang tussen de elementen
•
2. Correcte toepassing MSP/PRINCE2 naast elkaar
•
3. Omgang met onzekerheid en aggregatie
•
4. Overtuigende verdediging

## Slide 14
De boog van niveau 2
•
Van project naar programma → baten → business case → governance
•
→ blueprint/tranches → agile → planning op schaal → risico → politiek
•
→ PMO/P3O → borging → verdedigd

## Slide 15
Figuur 22-3 — tijdlijn deel 11 t/m 22

## Slide 16
Vooruitblik niveau 3
•
Nieuwe casus: de Stelselovergang (Wtp)
•
MSP Practitioner · IPMA-B
•
Toezicht van DNB en AFM