Deel 22 — Examentraining en capstone: het programma verdedigd (twee dagdelen)

Niveau 2 Professional · Project- en Programmamanagement

## Proefexamen (individueel, 25 min, closed book waar van toepassing)

1. Wat onderscheidt een programma van een verzameling losse projecten?

A. Een gedeelde deadline

B. Een gedeelde, strategische uitkomst die geen project alleen kan realiseren

C. Een groter budget

D. Meer dan drie projecten

2. Welke laag in MSP is vergelijkbaar met PRINCE2's practices?

A. Principes

B. Themes

C. Processen

D. Scenario's

3. Welk MSP-principe wordt het meest geraakt als een programma vasthoudt aan een verouderde strategie?

A. Bring pace and value

B. Align with priorities

C. Deploy diverse skills

D. Collaborate across boundaries

4. Wie ontwikkelt, namens de SRO, de benefits management strategy?

A. De projectmanager

B. De Business Change Manager

C. Project Assurance

D. De Senior Supplier

5. In de Benefits Dependency Network-gedachte: wat komt direct vóór een intermediate benefit?

A. Een end benefit

B. Een enabler

C. Een business change

D. Een dis-benefit

6. Wat is het belangrijkste verschil tussen PRINCE2's business case-ontwikkelpad en MSP's Justification?

A. MSP gebruikt geen business case

B. MSP's business case is samengesteld uit meerdere programmadocumenten en herijkt bij tranche-overgangen

C. PRINCE2's business case wordt nooit herzien

D. Er is geen verschil

7. Welk orgaan heeft gedelegeerd gezag om een programma te richten?

A. Programme Board

B. Sponsoring group

C. Programme Office

D. Centre of Excellence

8. Wat is het POTI-model?

A. Een risicoanalysetechniek

B. Vier dimensies van de blueprint: Processes/Organization/Technology/Information

C. Een prioriteringstechniek voor issues

D. Een onderdeel van EVM

9. Waarom is een tranche geen willekeurige opdeling van werk?

A. Omdat elke tranche precies even lang moet duren

B. Omdat een tranche een betekenisvolle stapverandering in capaciteit en baten vertegenwoordigt

C. Omdat tranches wettelijk verplicht zijn

D. Omdat elke tranche evenveel budget moet hebben

10. In de PRINCE2 Agile-hexagon: welke twee prestatiedoelen zijn doorgaans vast?

A. Scope en kwaliteit

B. Tijd en kosten

C. Baten en risico

D. Duurzaamheid en scope

11. Wat meet de Agilometer?

A. De voortgang van een sprint

B. De geschiktheid van de projectomgeving voor een agile aanpak, via zes sliders

C. De kwaliteit van opgeleverde producten

D. De omvang van het programmabudget

12. Welk type afhankelijkheid ontstaat wanneer twee projecten dezelfde schaarse specialist nodig hebben?

A. Technische afhankelijkheid

B. Capaciteitsafhankelijkheid

C. Volgtijdelijke afhankelijkheid

D. Geen van deze

13. Waarom is geaggregeerde EVM op programmaniveau lastiger dan op projectniveau?

A. Omdat EVM niet op programmaniveau bestaat

B. Omdat verschillende projecten andere voortgangsdefinities en maateenheden gebruiken

C. Omdat programma's geen budget hebben

D. Omdat toleranties niet gelden op programmaniveau

14. Welke verdedigingslinie is volledig onafhankelijk van het management?

A. Eerste lijn

B. Tweede lijn

C. Derde lijn

D. Geen van deze

15. Wat is het belangrijkste verschil tussen IPMA-D en IPMA-C in toetsvorm?

A. IPMA-C heeft geen schriftelijk examen

B. IPMA-C vereist een assessmentgesprek met aantoonbare praktijkervaring

C. IPMA-D is moeilijker

D. Er is geen verschil

16. Wat doet MoP dat PRINCE2 en MSP niet doen?

A. Het bestuurt individuele projecten

B. Het kiest welke initiatieven de moeite waard zijn om te starten

C. Het vervangt de business case

D. Het regelt kwaliteitscriteria

17. Welke P3O-structuur is permanent?

A. Projectkantoor

B. Programmakantoor

C. Hub-portfoliokantoor

D. Geen van deze

18. Wat zijn de vijf P3M3-niveaus, in de juiste volgorde?

A. Ad hoc/Gepland/Beheerst/Voorspeld/Perfect

B. Awareness/Repeatable/Defined/Managed/Optimised

C. Basis/Gemiddeld/Goed/Uitstekend/Wereldklasse

D. Start/Groei/Volwassenheid/Optimalisatie/Innovatie

19. Wat is batenerosie?

A. Een risicorespons

B. Het geleidelijk wegzakken van gerealiseerde baten na programma-afsluiting, zonder actieve borging

C. Een vorm van scope creep

D. Een issue-categorie

20. Wie wordt bij Closing the Programme formeel eigenaar van batenrealisatie?

A. De programmamanager blijft eigenaar

B. Een aangewezen verantwoordelijke in de staande organisatie

C. Niemand, baten worden niet meer gevolgd

D. De Business Change Manager blijft altijd eigenaar

(Antwoordsleutel: zie docentenhandleiding.)

## Capstone-opdracht: het Programma Mutatieplatform verdedigd (groepen van ca. vier, meerdere dagdelen voorbereiding + verdediging)

Stap 1 — Verzamel je eerdere werk. Pak de uitwerkingen uit deel 12 (benefits map), deel 13 (business case), deel 14 (governance), deel 15 (blueprint en tranches), deel 16 (leveringsbenadering), deel 17 (afhankelijkheden), deel 18 (risico's), deel 19 (stakeholders) en deel 21 (overdracht) erbij.

Stap 2 — Stel het programmadossier samen. Volg de opbouw uit reader §6. Zorg dat de onderdelen daadwerkelijk op elkaar aansluiten — een blueprint die niet overeenkomt met de tranche-indeling, of een business case die de benefits map negeert, ondermijnt de samenhang die de rubric (§7) beoordeelt.

Stap 3 — Bereid de verdediging voor. Verdeel wie welk onderdeel presenteert, en oefen minstens één keer met kritische tegenvragen — met name over het onderscheid tussen project- en programmaniveau (reader §5).

Stap 4 — Verdedig. 25–30 minuten per groep voor de sponsoring group.

Zelfevaluatie vooraf:

- Kun je van elk MSP-theme en elke PRINCE2-practice die je gebruikt, uitleggen op welk niveau (project of programma) die van toepassing is?

- Is er een plek in je dossier waar je MSP- en PRINCE2-rollen door elkaar hebt gehaald?

- Zou je, onder kritische bevraging zoals een IPMA-C-assessor zou stellen, kunnen uitleggen wáárom je specifieke keuzes hebt gemaakt, niet alleen wát die keuzes zijn?