## Slide 1
RISICOMANAGEMENT
Deel 11 — M_o_R 4: van project naar de hele onderneming
Niveau 2: Professional

## Slide 2
Welkom in niveau 2
Zes maanden verder. Sanne is gepromoveerd.
Programma-risicomanager van het Mutatieplatform.

## Slide 3
Vijf projecten
1. Werkgeversportaal
2. Verwerkingsengine
3. Conversie en Koppelingen
4. Deelnemerscommunicatie
5. Datakwaliteit en Opschoning

## Slide 4
Project 3, herkend
De WGP 2.0-herstart uit niveau 1.
Nu gewoon één van de vijf.

## Slide 5
Het programmadoel
Doorlooptijd van een mutatie: van 14 naar 7 werkdagen.

## Slide 6
Het Mutatieplatform-programma
Figuur 11-1 — Vijf projecten rond een gedeeld doel, Sanne in het midden.

## Slide 7
Waar dit niveau begint
Precies waar PM-cursus deel 18 bewust stopte.
Geaggregeerd risico — tot nu toe alleen examenstof.

## Slide 8
M_o_R 4: vier principes
Waarde creëren en beschermen
Past bij de context

## Slide 9
Vier principes, vervolg
Betrekt belanghebbenden
Geeft heldere richting

## Slide 10
Waarde, op programmaniveau
Elk project op tijd — en toch het programmadoel gemist?
Ja. Dat is geaggregeerd risico (deel 17).

## Slide 11
Opdracht 11.1 — tweetallen, 20 minuten
Vier principes. Wat betekenen ze anders op programmaniveau?

## Slide 12
Zes perspectieven, herhaald
Strategisch · Portfolio · Programma · Project · Product · Operationeel

## Slide 13
Dit niveau: nadruk op twee
Portfolio
welke initiatieven, in welke volgorde?
Programma
hoe coördineren we wat al gekozen is?

## Slide 14
Niet triviaal
Dezelfde vraag kan op het verkeerde niveau worden gesteld.

## Slide 15
Opdracht 11.2 — plenair, 15 minuten
Vier vraagstukken. Portfolio of programma?

## Slide 16
De acht processen, volledig
Identify-Context · Identify-Risks
Assess-Estimate · Assess-Evaluate

## Slide 17
De acht processen, vervolg
Plan · Implement
Communicate · Embed and review

## Slide 18
Bijna alles al bekend
Zeven van de acht: al behandeld in niveau 1.
Eén nieuw: Assess-Evaluate.

## Slide 19
De acht processen van M_o_R 4
Figuur 11-2 — Met verwijzingen naar niveau 1 en Assess-Evaluate als nieuw element.

## Slide 20
Opdracht 11.3 — individueel, 20 minuten
Vijf situaties. Welk proces?

## Slide 21
Zelfde familie als PRINCE2 en MSP
AXELOS/PeopleCert.
Directe aansluiting op de PM-cursus.

## Slide 22
Wat PM deel 18 liet liggen
Geaggregeerd risico → deel 17
Three lines → deel 21
Decisions → verspreid
Risicobereidheid programma/project → deel 12

## Slide 23
Drie verschuivingen in dit niveau
Van 1 naar 5 casussen die optellen
Van kwalitatief naar kwalitatief-én-kwantitatief

## Slide 24
Derde verschuiving
Van projectrisico naar risico in de bredere organisatie.

## Slide 25
Opdracht 11.4
Koppel de vier PM-deel-18-onderwerpen aan hun deel in dit niveau.

## Slide 26
Voor deel 12
Deel 12: risicobereidheid, -capaciteit en toleranties — volledig uitgewerkt. Vijf projecten, vijf impliciete bereidheden. Wat nu?