## Slide 1
RISICOMANAGEMENT
Deel 19 — Rapportage en besluitvorming
Niveau 2: Professional — Twee dagdelen

## Slide 2
Sanne's week
Dinsdag: vijf projectteams.
Woensdag: Sponsoring Group.
Vrijdag: Raad van Bestuur.

## Slide 3
DAGDEEL 1
Concepten en voorbereiding

## Slide 4
Dezelfde risico's, drie keer
De verleiding: drie keer dezelfde slides.
De fout: dat is geen vertalen, dat is herhalen.

## Slide 5
Terug naar Kernzin 1
Een register dat nooit een besluit veranderde, werkte niet.
Datzelfde geldt voor een rapport.

## Slide 6
KERNZIN 13
Een rapportage die niet eindigt met een vraag aan de ontvanger, is geen rapportage — het is een mededeling die toevallig risico's bevat.

## Slide 7
De dashboardvalkuil, drie vormen
Alles even zwaar · Kleuren zonder verhaal · Precisie die niet bestaat

## Slide 8
Vorm 1
Twintig risico's, allemaal even uitgebreid.
De ontvanger moet zelf uitzoeken waar de aandacht naartoe moet.

## Slide 9
Vorm 2
Rood. Geel. Rood.
Geen woord over wat er veranderde, of waarom.

## Slide 10
Vorm 3
€287.432,18.
Precisie die de onderliggende aannames niet waarmaken.

## Slide 11
Opdracht 19.1 — 20 minuten
Drie fragmenten. Welke valkuil?

## Slide 12
De gedeelde familieregel
Het register bepaalt de nadruk, nooit de feiten.

## Slide 13
Nadruk mag verschillen
De feiten — score, status, trigger — nooit.

## Slide 14
Drie gremia, drie perspectieven
Projectteams → project/programma
Sponsoring Group → programma/portfolio
Raad van Bestuur → strategisch/extern

## Slide 15
Drie hoofdvragen
Wat moet ik anders doen?
Welk besluit wordt gevraagd?
Wat is onze blootstelling?

## Slide 16
Drie gremia, dezelfde risico's
Drie kolommen, dezelfde drie risico's, sterk verschillend detailniveau.

## Slide 17
Het vaste narratief — vier vragen
Wat veranderde? · Wat escaleerde, en waarom?

## Slide 18
Vier vragen, vervolg
Welke acceptatiebesluiten? · Welk besluit wordt nu gevraagd?

## Slide 19
Opdracht 19.2 en 19.3
Vertaal naar drie gremia. Eindig met een vraag.

## Slide 20
Einde dagdeel 1
Voorbereiding klaar voor de simulatie.

## Slide 21
DAGDEEL 2
De live simulatie

## Slide 22
Opzet
3 groepjes, 3 risico's, elk 3 versies.
3 panels: projectteam, Sponsoring Group, Raad van Bestuur.

## Slide 23
De risico's
Phishing-near-miss (deel 18)
Sequencing-risico met Monte Carlo (deel 14-15)
Leveranciersconcentratie (deel 17)

## Slide 24
Ronde 1: Projectteam-panel
5 minuten presenteren, 2 minuten bevragen. Per groepje.

## Slide 25
Ronde 2: Sponsoring Group-panel
‘Wat vragen jullie nu van ons?’

## Slide 26
Ronde 3: Raad van Bestuur-panel
Risicobereidheid. Toezichtimplicaties. Kort geduld voor detail.

## Slide 27
Observatieopdracht
Noteer: één moment waarop de nadruk verschilde.
Eén moment (indien aanwezig) waarop een feit leek te veranderen.

## Slide 28
Plenaire toets
Zijn de feiten identiek gebleven?
Of is er ergens onbewust verzacht?

## Slide 29
De belangrijkste valkuil
Niet opzettelijke misleiding.
Een sluipende neiging om naar boven toe geruststellender te formuleren.

## Slide 30
Voor deel 20
Deel 20 (los aanbiedbaar):
risicocultuur en gedrag — waarom techniek alleen niet volstaat.