# Deel 23 — Migratie O11 → ODC: coëxistentie, en wat je bewust níét meeneemt

## Niveau 3 · Leidend · OutSystems (O11 & ODC) — Twee dagdelen · Zelfstandig aanbiedbaar

## Dagdeel A — De migratiebeslissing

### 23.1 Waarom dit deel bestaat

Elke satelliet-app die zes jaar geleden in O11 is gebouwd, staat ooit voor dezelfde vraag: blijft die in O11, of migreert hij naar ODC? Dit deel geeft geen pasklaar antwoord — het geeft je het beslismodel en de concrete technische obstakels om die vraag per module te kunnen beantwoorden. Voor elke OutSystems-klant in de Benelux met een bestaand O11-landschap is dit precies de vraag waar ze middenin zitten.

### 23.2 Niet alles hoeft te migreren

De belangrijkste boodschap van dit dagdeel: migratie is geen doel op zich. Een stabiele, weinig gewijzigde O11-satelliet met een laag gebruiksvolume en geen groeiplannen heeft mogelijk geen enkele zakelijke reden om te migreren — de kosten van migratie (tijd, risico, herbouw van BPT-processen) wegen dan niet op tegen de baten. Migratie is gerechtvaardigd wanneer minstens één van deze drie geldt: de module vraagt actieve doorontwikkeling, de onderliggende O11-infrastructuur nadert het einde van zijn levensduur, of de organisatie kiest bewust voor een uniform platform om onderhoudskosten te verlagen.

### 23.3 Het beslismodel: drie vragen per module

Hoeveel technische schuld draagt de module al? (deel 20) Een module met veel schuld is vaak goedkoper om opnieuw te ontwerpen dan te migreren.

Bevat de module een BPT-proces? (deel 18) Dit betekent gegarandeerd herontwerp, geen overzet — een zware factor in de kosteninschatting.

Hoe hangt de module samen met andere modules? (deel 11-13) Een geïsoleerde module migreert eenvoudiger dan een module met veel afhankelijkheden die zelf ook zouden moeten meebewegen.

Figuur 23-1 — Beslisboom — schuld × BPT × afhankelijkheden → migreren/herbouwen/laten staan

## Dagdeel B — De technische obstakels, geconsolideerd

### 23.4 Wat je bewust níét meeneemt: een overzicht

Deze cursus heeft door alle niveaus heen concrete platformverschillen benoemd. Dit dagdeel brengt ze samen als een expliciete migratie-checklist:

Gebruikersbeheer (deel 8): IT Users migreren niet automatisch naar IAM — elke gebruiker en rol moet bewust worden overgezet naar de gekozen identity provider.

BPT-processen (deel 18): geen automatische conversie — elk proces vraagt herontwerp als expliciete statusmachine.

Legacy-integraties via Integration Studio (deel 16): deze blijven nodig als tussenlaag, ook na migratie van de omringende applicatielogica, zolang het onderliggende legacy-systeem zelf niet verandert.

Directe databasetoegang (deel 3, 13): rapportages of processen die op directe databasequeries buiten het platform om leunen, moeten worden herzien naar de entity-laag of een API-koppelvlak.

Figuur 23-2 — Vier obstakels met impact-inschatting, iconografisch

### 23.5 Wat je bewust wél kunt hergebruiken

Niet alles is verlies: het datamodel-concept (entities, relaties, deel 3) vertaalt zich grotendeels direct; de bedrijfslogica in server actions (deel 4) is conceptueel overdraagbaar, ook al moet de code zelf opnieuw worden opgebouwd in ODC Studio; en — mits goed opgezet volgens deel 11-13 — een Core-laag-module met heldere, gedocumenteerde interfaces is makkelijker te migreren dan een module waarin logica, data en interface door elkaar zijn verweven.

### 23.6 Coëxistentie is niet tijdelijk

De belangrijkste correctie op een veelvoorkomend misverstand: coëxistentie tussen O11 en ODC is voor een organisatie als Meridiaan geen overgangsfase die eindigt zodra "alles" is gemigreerd. Zolang er legacy-systemen zonder moderne interface bestaan (deel 16), of modules waarvan migratie zakelijk niet gerechtvaardigd is (23.2), blijft coëxistentie een blijvend architectonisch gegeven, geen tussenstation.

## Kernpunten

Migratie is geen doel op zich — het beslismodel weegt technische schuld, BPT-aanwezigheid en modulesamenhang

Vier concrete obstakels vragen bewuste aandacht: gebruikersbeheer, BPT, legacy-integraties, directe databasetoegang

Datamodel-concepten en goed ontworpen Core-modules zijn het meest overdraagbaar

Coëxistentie is een blijvend architectonisch gegeven, geen tijdelijke tussenfase